Nhiệm vụ 1 – Phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bước 2. Kiểm tra Increment

- PBI Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03.

- Chưa Done: PBI-04 (thiếu chức năng xóa lịch sử, lọc theo loại); PBI-05 (chưa review chéo, chưa kiểm thử trên điện thoại).

Bước 3. Chọn User Journey và người demo

- User Journey: Nhập số điện thoại/link → Kiểm tra → Xem cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo.

- Người demo: Developers Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan.

Bước 5. Chuẩn bị trao đổi

- Cảnh báo có dễ hiểu và giúp mọi người nhận biết nguy cơ lừa đảo không?

- Bạn muốn cải thiện điều gì để sử dụng ứng dụng thuận tiện hơn?

Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- |
| 5–20' | Sai: Demo cả PBI chưa Done và giới thiệu PBI-05 đã hoàn thành. Sửa: Developers demo PBI-01, 02, 03; nêu rõ PBI-04, 05 chưa Done và lý do. |
| 20–32' | Sai: Developer báo cáo công việc cá nhân, giống Daily Scrum. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng xem Increment, trao đổi kết quả và phản hồi. |
| 32–35' | Sai: Stakeholders chỉ được nói 3 phút cuối; Scrum Master tự quyết định góp ý cho Sprint sau. Sửa: Dành thời gian trao đổi xuyên suốt buổi Review; Product Owner xem xét, cập nhật Product Backlog và quyết định thứ tự ưu tiên. |

Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Cách xử lý |
| --- | --- |
| FB-02 | Scrum Master ghi nhận; Product Owner xem xét và đưa vào Product Backlog nếu phù hợp, chưa cam kết thực hiện ngay. |
| FB-03 | Developers kiểm tra, sửa lỗi giao diện trên điện thoại; kiểm thử lại để bảo đảm nút “Kiểm tra” hiển thị đúng. |